ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Королев «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Акционерное общество «МСК Энергосеть**» (АО «МСК Энерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **Генерального директора Прокопенко Андрея Васильевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Стройстандарт»** (ООО «ГК «Стройстандарт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице **Генерального директора Шавыкина Александра Сергеевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы: а) по техническому освидетельствованию электроустановок (электрооборудования РУ- 6-10кВ, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередач 6-10кВ) в целях продления сроков эксплуатации на объектах Заказчика в соответствии с Перечнем РП, ТП, КТП (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

Техническое освидетельствование электроустановок включает в себя проведение следующих работ:

- предварительное рассмотрение и анализ текущего состояния электроустановок Заказчика (электрооборудования РУ-6-10кВ, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередач 6-10кВ) на основании анкеты-заявки и тестовых показателей состояния электроустановок;

- разработка Программы проведения технического освидетельствования;

- разработка и передача Заказчику научно-технического продукта по идентификации и учету состояния электрооборудования;

- проведение индивидуальных идентификационных обследований и верификации показателей безопасности и надежности энергообъектов Заказчика;

- участие в проведении работ по техническому освидетельствованию электроустановок Заказчика в рамках утвержденной Программы и Графика;

- выдача рекомендаций возможности и сроков дальнейшей эксплуатации энергообъектов Заказчика.

б) по проведению инженерно-обследовательских работ (обследование несущих и ограждающих конструкций) зданий трансформаторных подстанций Заказчика в соответствии с Перечнем РП, ТП, КТП (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

Настоящим Договором не учтены стоимости:

- вскрытий в конструкциях и их заделка;

- откопка шурфов около фундаментов стен и колонн с откачкой воды (при необходимости) и обратной засыпкой;

- устройства разборки и перемещения лесов, подмостей и настила;

Перечисленные в настоящем пункте Договора работы при необходимости должны быть выполнены силами Заказчика.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА.**

2.1. Цена Договора определяется Расчетом стоимости работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет **1 284 180,00 руб.** **(Один миллион двести восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18% - 195 891,86 руб. (Сто девяносто пять тысяч восемьсот девяносто один рубль 86 копеек).**

2.2. Указанная цена является окончательной, устанавливается на срок действия Договора, и одностороннему изменению по предложению Исполнителя в течение срока действия Договора не подлежит.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме – путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя. В платежном поручении Заказчик должен указать ссылку на номер счета, выставленного на оплату.

2.5. К правоотношениям сторон норма п. 1 ст. 317.1 ГК РФ не применяется.

**3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

3.1. Начало выполнения работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания Договора.

3.2. Срок выполнения работ – в течение 75 календарных дней.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.**

4.1.Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком осуществляется оформлением двухстороннего Акта сдачи — приёмки работ. Научно-технический продукт по идентификации и учету состояния электрооборудования, передаваемый Исполнителем Заказчику вместе с Актом сдачи-приемки работ, включают в себя сведения об учете работ по визуальному и измерительному контролю, отчетную документации (акты, заключения, протоколы).

4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Акта сдачи-приемки работ и направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ.

4.3.В случае обнаружения несоответствия выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от их приемки полностью либо частично. При этом Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки работ направляет Исполнителю мотивированный отказ от их приемки с указанием перечня необходимых доработок, характера выявленных недостатков, а также разумного срока для их устранения. В случае если в течение указанного выше срока Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ, они считаются выполненными.

1. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с настоящим Договором.

5.1.2. Самостоятельно организовать и обеспечить надлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Представить Исполнителю необходимую документацию и иную информацию для выполнения работ согласно п. 1.1 настоящего Договора.

5.2.2. Принять и оплатить Исполнителю результат работы в размерах и сроки, установленные Договором.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.3. Требование об уплате пеней и штрафов должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени и штрафы не начисляются и не уплачиваются.

6.4. Взыскание любых штрафных санкций, предусмотренных настоящей статьей, является правом, а не обязанностью Стороны, права которой нарушены.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») и если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. До разрешения спора в судебном порядке Сторона направляет мотивированную претензию с предложениями об устранении нарушений условий настоящего Договора.

8.3. В месячный срок со дня получения претензии другая Сторона дает обоснованный ответ и (или) при правомерности изложенных в претензии требований предпринимает все меры для урегулирования спора. По истечении указанного срока Сторона вправе обратиться в суд в установленном законом порядке.

8.4. В случае невозможности разрешения возникших споров путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых по нему обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к данному Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру да каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

**10. ПРИЛОЖЕНИЯ**

10.1. Приложение № 1 Перечень объектов (РП, ТП, КТП) по техническому освидетельствованию электроустановок (электрооборудования РУ- 6-10кВ, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередач 6-10кВ);

10.2. Приложение № 2 Перечень объектов (РП, ТП, КТП), подвергающихся инженерно-обследовательским работам (обследование несущих и ограждающих конструкций) зданий трансформаторных подстанций Заказчика;

10.3. Приложение № 3 Расчет стоимости работ.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| **Акционерное общество**  **«МСК Энергосеть»** |  |
| ИНН 5018054863, КПП 501801001  ОКПО 33051395  ОГРН 1035003351657 |  |
| Юр. адрес:141070 , Московская область,  г. Королёв, ул. Гагарина, д. 10а, пом. 011  Телефон/факс [(495) 516-04-90](tel:+74955160490)  Электронная почта: [info@kenet.ru](mailto:info@kenet.ru)  Банковские реквизиты: |  |
| р/с 40702810440170100125 |  |
| ПАО СБЕРБАНК г. Москва |  |
| к/с № 30101810400000000225  БИК 044525225 |  |
| **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Прокопенко/**  **МП**  Дата подписания «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /**  **МП**  Дата подписания «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |