Дополнительное соглашение

к договору   № 007/2012/ТП от 15.10.2012г.

г. Королев                                                                                        «22»  апреля 2013 г.

Открытое акционерное общество «Королевская электросеть», (сокращённое наименование ОАО «Королевская электросеть»), в дальнейшем именуемое, «Заказчик», в лице директора Козлова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и   Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «ЭнергоПроект» (сокращенное наименование  ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект») в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора Сиротиной Эллы Викторовны, действуещего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению внести в договор на выполнение электромонтажных работ № 007/2012/ТП от  15.10.2012г. следующие изменения:

- Дополнить  пункт 2.1.   абзацем в  редакции: «Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 20% стоимости договора».

- Изменить пункт 2.2. и читать его в следующей редакции: «Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после их завершения на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке».

- Изменить пункт 3.1. и читать его в следующей редакции: «Начало работ – в течение трех дней после поступления аванса на расчетный счет Исполнителя».

- Изменить пункт 3.2. и читать его в следующей редакции: «Окончание работ через 90 календарных дней с  начала выполнения  работ Исполнителем».

- Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

- Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами с даты указанной в преамбуле и является неотъемлемой частью Договора от 15.10.2012г. № 007/2012/ТП.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик:                                                                     Исполнитель:

Директор ОАО «Королевская электросеть»           Директор ООО «Проектная

фирма  «ЭнергоПроект»

А.В. Козлов                                                                 Э.В. Сиротина